Отчет администрации Старооскольского городского округа

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:

***Благоустройство территории в районе дома № 10А по улице Центральная в селе Архангельское Старооскольский городской округ.***

1. Фактическое место реализации проекта:

***Белгородская область, город Старый Оскол, село Архангельское, улица Центральная, д. 10А.***

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов): ***« 17 » января 2022 г.***

4. Дата окончания реализации проекта: ***«19» сентября 2022 г.*** (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта).

5. Общая стоимость реализованного проекта ***10 051 250,00 рублей.***

6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей:

***Благоустройство: устройство покрытий из тротуарной плитки – 1370,32 кв.м, установка бортовых камней БР 100.20.8 – 967,32 м., озеленение – 3507,34 кв.м, установка светильников торшерного типа – 27 шт., установка скамеек – 22 шт., установка урн – 23 шт.***

***Воркаут: СО 006456 Комплекс №1 – 1 шт., СО 007512 Тренажер – 1 шт., СО 007530 Тренажер – 1 шт., СО 007531 Тренажер – 1 шт., СО 006802 Щит информационный – 1 шт., бесшовное резиновое покрытие – 150 кв.м.***

***Детская площадка: МФ 3.033 Песочница – 1 шт., ДИО 1.15 Качели Гнездо – 1 шт., ДИО 3.071 Качели - балансир большая L=3000мм – 1 шт., ДИК 3167 Детский игровой комплекс H=1200мм, Н=1500мм – 1 шт., СО 5.092 Теннисный стол – 1шт., Бесшовное резиновое покрытие – 230 кв.м., строительство сетей наружного освещения.***

7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.



