Отчет администрации Старооскольского городского округа

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование проекта:

Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома № 10 микрорайона Парковый города Старый Оскол.

- Фактическое место реализации проекта:

Белгородская область, город Старый Оскол,  микрорайон Парковый  д. 10.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов):                 « 17 »   января   2022 г.

4. Дата окончания реализации проекта: «19» сентября 2022 г. (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта).

5. Общая стоимость реализованного проекта    10 795 896,37  рублей .

6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей:

Благоустройство: Монтаж БР 100.30.15 – 485 шт., Монтаж БР 100.20.8 - 676 шт., Покрытие из тротуарной плитки – 323,8 кв.м., Бесшовное полиуретановое покрытие – 221 кв.м., Устройство покрытий из асфальтобетонной смеси типа А8ВЛ – 437 кв.м., Устройство покрытий из асфальтобетонной смеси типа А16ВЛ – 1697,2 кв.м., Посев газона – 2310  кв.м.

Малые архитектурные формы: МФ 3.03-15 Песочница Ромашка – 1 шт., ДИО 2.08-15 Карусель со сплошным сидением – 1 шт., ДИО 1.022-15 Качели стандарт двойные + ДИО 1.205к  + ДИО 1.203к – 1 шт., ДИО 4.11 Качалка на пружине Бабочка – 1 шт., ДИК 3.113 Детский игровой комплекс Подворье  Н=1500 – 1 шт., СО 7.13 Базис – 1шт., СО 1.18 Спортивный комплекс Шведская стенка  - 1шт., СО 6.01 Спортивный тренажер Шагоход  - 1 шт., МФ 6.01 Стойка для сушки ковров  - 1 шт., МФ 6.16 Стойка для сушки белья (комплект 2 шт) – 1 шт., Ограждение детской площадки  - 23 шт., Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм – 11 шт., Скамья парковая: СК-25, размеры 1800х480х1030 мм – 11 шт.,

Наружное освещение: ШУНО "Гелиос", 380В, 25А укомплектованный производителем – 1 шт., Кабель бронированный алюминиевый, сечением 5х4мм2   АВБШв 5х4-0,66 – 235,4 м., Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 – 52 м., Светильник черный светодиодный уличный на опору наружного освещения торшерного типа, мощностью 50Вт арт.НВ-У-К-Н-50-523.450.450-5-0-65-М – 13 шт., Опора подземная анкерная Н=600мм  ОПАЗ-d180-М16-06 – 13 шт., Опора наружного освещения торшерного типа, с металлическим фланцем, диаметр основания/вершины 108/76 мм – 13 шт.

7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.