Отчет администрации Старооскольского городского округа

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование проекта:

Ремонт автомобильной дороги по переулку Деревянова в городе Старый Оскол.

- Фактическое место реализации проекта:

Белгородская область, город Старый Оскол, переулок  Деревянова.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов):                 « 17 »   января   2022 г.

4. Дата окончания реализации проекта: «01» июля 2022 г. (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта).

5. Общая стоимость реализованного проекта    4 826 559,16  рублей.

6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей:

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии, устройство выравнивающего слоя из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, устройство съездов.

7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.