Отчет администрации Старооскольского городского округа

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:

***Установка детской и спортивной площадок в РИЗ Научный центр-2 города Старый Оскол.***

1. Фактическое место реализации проекта:

***Белгородская область, город Старый Оскол, РИЗ Научный центр-2.***

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов): ***« 17 » января 2022 г.***

4. Дата окончания реализации проекта: ***«23» сентября 2022 г.*** (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта).

5. Общая стоимость реализованного проекта ***3 930 102,64 рублей.***

6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей:

***Обустройство детской и спортивной площадок, общей площадью – 153 м2, с установкой на ней детского и спортивного оборудования: Скамья парковая СК-25 – 4 шт., Урна переворачивающаяся – 3 шт., Спортивный комплекс СО 1.61 – 1 шт., Бум бревно СО 5.12 – 1 шт.***

***Обустройство наружного освещения, устройство тротуаров, устройство спортивной площадки с бесшовным полиуретановым покрытием, установка ограждения, озеленение.***

7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.



