Отчет администрации Старооскольского городского округа

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:

***Установка спортивной площадки в селе Котово Старооскольского городского округа.***

1. Фактическое место реализации проекта:

***Белгородская область, город Старый Оскол, село Котово.***

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов): ***« 17 » января 2022 г.***

4. Дата окончания реализации проекта: ***«22» сентября 2022 г.*** (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта).

5. Общая стоимость реализованного проекта ***2 596 719,23 рублей.***

6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей:

***Обустройство спортивной площадки, общей площадью – 150 м2, с установкой на ней спортивного оборудования: СО 6.30 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 6.48 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 6.18 Спортивный тренажер – 1 шт., СО 7.17 Двойной треугольник – 1шт., СО 7.09 Брусья двойные для отжиманий разноуровневые – 1шт., СО 7.35 Турник воркаут 900, 1000 – 1 шт.***

***Обустройство наружного освещения, устройство тротуаров, устройство спортивной площадки с бесшовным полиуретановым покрытием, установка ограждения, озеленение.***

7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.



