Отчет администрации Старооскольского городского округа

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование проекта:

Устройство уличного освещения на участке дороги по ул. Лихачева (около детского сада №16 "Ивушка")

- Фактическое место реализации проекта:

Белгородская область, город Старый Оскол,  ул. Лихачева

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов):                 «05»   июля   2022 г.

4. Дата окончания реализации проекта: «13» декабря 2022 г. (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта).

5. Общая стоимость реализованного проекта    1 320 165,95 рублей .

6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей:

Протяженность кабельной линии сети уличного освещения – 385 м,

Установка опор уличного освещения  - 16 шт,

Установка кронштейнов для светильников – 16 шт,

Установка светильников - 19 шт,

Установка шкафа управления освещением «Гелиос» - 2 шт.

7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.