Отчет администрации Старооскольского городского округа

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование проекта:

Устройство тротуаров в РИЗ Научный центр - 1 города Старый Оскол.

- Фактическое место реализации проекта:

Белгородская область, город Старый Оскол, РИЗ Научный центр - 1.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов):                 « 17 »   января   2022 г.

4. Дата окончания реализации проекта: «13» августа 2022 г. (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта).

5. Общая стоимость реализованного проекта    23 344 523,71  рублей.

6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей:

Устройство тротуаров из асфальтобетонной смеси – 8349 кв.м, установка бортовых камней БР 100.20.8 – 11253 м.п.

7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.