Отчет администрации Старооскольского городского округа

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование проекта:

Устройство тротуаров в РИЗ Сосенки города Старый Оскол.

- Фактическое место реализации проекта:

Белгородская область, город Старый Оскол, РИЗ Сосенки.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов):                 « 17 »   января   2022 г.

4. Дата окончания реализации проекта: «19» сентября 2022 г. (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта).

5. Общая стоимость реализованного проекта    16 457 267,14  рублей.

6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей:

Устройство тротуаров из асфальтобетонной смеси – 5173 кв.м., установка бортовых камней – 6679 м.п., озеленение территории - 6625,85 кв.м., установка дорожных знаков - 37 шт.

7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.