Приложение

к решению Совета депутатов

Старооскольского городского округа

 от 26 февраля 2021 г. № 456

**Реестр**

**наказов избирателей за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **№ наказа** | **№ изби-рате-льно-го окру-га** | **Ф.И.О.****депутата** | **Содержание наказа** | **Срок испол-нения наказа** | **Информация о результатах исполнения наказа** | **Объем затрачен-ных (предусмотренных) финансовых средств****(тыс. руб.)** | **Испол-нитель** |
|  | 2 | **№1** | **Ефимов****Андрей Михайлович** | Сделать благоустройство детской площадки, огородить от дороги пр-т Комсомольский, д.35 | 2020 г. | **Выполнено.**Благоустройство дворовой территории выполнено в 2020 году | 3257,3 | МКУ «УКС» |
|  | 11 |  |  | Строительство д/сада в селе Казачок | 2020 г. | **Переносится на 2021 год.**В составе мероприятий «Пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2020-2022 годы» запланирован капитальный ремонт детского сада на 50 мест, с. Казачок, ул. Центральная, д.66  | 29862,0 | МКУ «УКС» |
|  | 17 | **№ 2** | **Насонова Лариса Николаевна** | Реконструкция двора с ограждением детской площадки и устройством парковочных мест,м-н Рудничный, д.9 | 2019 г. | **Переносится на 2022 год.**В связи с тем, что в работу в 2019 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019 - 2022 годы по приоритетам, дворовые территории д.8, д.9 будут предлагаться к выполнению на 2022 год | 7000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 18 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, м-н Рудничный, д.11а | 2019 г. | **Переносится на 2022 год.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год | 4000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 20 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест,м-н Рудничный, д.12а | 2019 г. | **Переносится на 2022 год.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год | 4000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 23 |  |  | Реконструкция пешеходной дорожки к детскому саду № 41, м-н Рудничный | 2020 г. | **Переносится на 2022 год.**Работы перенесены на 2022 год по причине планируемого выполнения комплекса работ в период 2022-2023 годов по благоустройству в м-не Рудничный | 500,0 | МКУ «УКС» |
|  | 25 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест,м-н Студенческий, д.19, д.20, д.21 | 2019 г. | **Выполнено.**Работы по благоустройству д.18, д.19, д.20, д.21 выполнены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» | 33933,29 | МКУ «УКС» |
|  | 26 |  |  | Благоустройство двора,м-н Лебединец, д.6, д.7, д.20, д.21 | 2019 г. | **Переносится на 2022 год.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год | 12000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 27 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест,м-н Лебединец, д.17, д.18, д.19 | 2020 г. | **Выполнено**. | 18252,0 | МКУ «УКС» |
|  | 30 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест,м-н Парковый, д.16 | 2018 г. | **Переносится на 2022 год.**В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Дворовые территории д.16, д.18, д.22, д.23 будут предлагаться к выполнению на 2022 год | 7000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 31 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест,м-н Парковый, д.18 | 2018г. | 7000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 32 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест,м-н Парковый, д.22 | 2018 г. | 7000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 33 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест,м-н Парковый, д.23 | 2018 г. | 7000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 34 |  |  | Сделать освещение, м-н Лебединец, м-н Рудничный | 2020 г. | **Выполнено.**В рамках благоустройства дворовых территорий выполнено освещение в м-не Лебединец, д.1, д.2, д.3, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.24, д.24а, д.27, д.27а;в м-не Рудничный, д.1, д.1а, д.12, д.12а, д.13, д.14, д.15, д.16 | 3500,0 | МКУ «УКС»МКУ «УЖиР» |
|  | 35 |  |  | Отремонтировать дороги и тротуары, м-н Парковый, м-н Рудничный, м-н Лебединец от школы №12 до м-н Лебединец, д. 27а | 2018 г. | **Частично выполнено.**Благоустройство дворов выполнено:м-н Парковый: д.9, д.14 м-н Рудничный – д1, д.1а, д.13, д.14, д.15, д.16 в рамках областной программы финансирования работ по благоустройству: проезды, тротуары, освещение, детская площадка, воркаут.Выполнены работы по дворовой территории д.12, д.12а.Дворовые территории д. 2, д.11 планируются в 2021 году в рамках областной программы по благоустройству.м–н ЛебединецВыполнено: от школы № 12 до Лебединец д.27а д.1, д.2, д.3, д.13, д.14, д.15, д. д.16, д.17, д.18, д.19, д.24, 24а, д.27, д.27а, в рамках проведения работ по благоустройству дворовых территорий и проекта «Формирование комфортной городской среды» | 41325,3310600,045886,54 | МКУ «УКС» |
|  | 38 |  |  | Отремонтировать дорожные покрытия в м-нах Лебединец, Южный | 2019 г. 2020 г. | **Частично выполнено.**Выполнено:м-н Лебединец д.1, д.2, д.3, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.27, д.27а, (д.24, д.24а в 2020 г.)Выполнено: м-н Южный д.1, д.2, д.3, д.61 Переносится на 2022 годм-н Лебединец, д.4, д.5, д.6, д.11 (в рамках программы «Формирование комфортной городской среды») д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.26 |  5505,418419,02 |  |
|  | 42 | **№ 3** | **Гришин** **Олег****Николаевич** | Обустроить детскую площадку во дворе жилого дома 3, м-н Юность | 2019 г. | **Переносится на 2021 год.**Дворовые территории д.1, д.2, д.7 планируются к выполнению на 2021 год по программе «Формирование комфортной городской среды». В составе работ и обустройство детской площадки в том числе и для д.3 | 10301,0 | МКУ «УКС» |
|  | 43 |  |  | Выполнить ремонт внутридворовых дорог и тротуаров, м-н Юность | 2019 г. | **Переносится на 2021 год.**Д.1, д.2, д.7 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6 в связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год | 24401,0 | МКУ «УКС» |
|  | 44 |  |  | Организовать съезд для колясок на пешеходном переходе, м-н Юность | 2018 г. | **Переносится на 2022 год.**В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год.Устройство съездов для колясок будет выполняться при проведении работ по благоустройству дворовых территорий микрорайона, съездов и проездов | 80,0 | МКУ «УКС» |
|  | 50 |  |  | Выполнить ремонт внутридворовых дорог и тротуаров, м-н Приборостроитель | 2019 г. | **Частично выполнено.**Выполнено: д.28, д.29, д.30, д.31, д.32 Планируются к выполнению: на 2021 год (д.1, д.2, д.3, д.17, д.18, д.18а по программе «Формирование комфортной городской среды»)на 2022 год (д.4, д.4а, д.53, д.54, д.55 по программе «Формирование комфортной городской среды») | 25800,3232030,628 | МКУ «УКС» |
|  | 56 |  |  | Провести ремонт тротуара в районе памятника «Дружбы народов» | 2020 г. | **Частично выполнено.**Работы по благоустройству б-ра Дружбы планируется выполнитьв комплексе работ по благоустройству территории ДК Комсомолец в 2021 годуЧастично выполнены работы по устройству тротуара 350 п.м. | 6000,01470,0 | МКУ «УКС» |
|  | 57 |  |  | Выполнить ремонт внутридворовых дорог и тротуаров, м-н Весенний | 2019 г. | **Частично выполнено.**Выполнено благоустройство двора д.12В 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Благоустройство дворовых территорий д.4а, д.6, д.8, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19 предлагается к выполнению на 2021 год по программе «Формирование комфортной городской среды».Работы по благоустройству дворов д.3, д.3а, д.4, д.5 планируются к выполнению в 2022 году  | 6322,1454425,506 | МКУ «УКС» |
|  | 58 |  |  | Благоустроить территорию двора д.2, м-н Весенний | 2019 г. | **Переносится на 2022 год.**В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств благоустройство дворовой территории д. 2 будет предлагаться к выполнению в 2022 году | 7000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 60 |  |  | Сделать парковку для машин у д.15, м-н Весенний | 2020 г. | **Переносится на 2021 год.**Планируется к выполнению в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» (дворовые территории д.13, д.14, д.15) | 20413,146 | МКУ «УКС» |
|  | 61 |  |  | Организовать детскую площадку в районе жилого д.15, м-н Весенний | 2020 г. | **Переносится на 2021 год.**Планируется к выполнению в 2021 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» дворовые территории д.13, д.14, д.15 | 300,0 | МКУ «УКС» |
|  | 62 |  |  | Выполнить благоустройство детской площадки во дворе д.3б, м-н Весенний | 2019 г. | **Переносится на 2022 год.**Благоустройство дворовых территорий д.1, д.2, д.3б будет предлагаться к выполнению в 2022 году в соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств | 350,0 | МКУ «УКС» |
|  | 63 |  |  | Выполнить ремонт подвала д.10, м-н Весенний | 2020 г. | **На контроле.**Инженерные сети, проходящие по подвалу, находятся в удовлетворительном состоянии. Ремонт подвальных помещений, относится к общему имуществу многоквартирного дома и производится в рамках проведения капитального ремонта. В соответствии с Постановлением правительства Белгородской области от 07 декабря 2020 года № 512-пп капитальный ремонт дома запланирован на 2037-2039 годы | 500,0 | МКУ «УЖиР» |
|  | 73 | **№ 4** | **Проскурин Александр Александ-рович** | Отремонтировать дорогу по ул. Володарского | 2020 г. | **Выполнено.** | 4569,0 | МКУ «УКС» |
|  | 74 |  |  | Отремонтировать пешеходную дорожку возле станции Юннатов, ул. 22-го Партсъезда | 2019 г. | **Переносится на 2022 год.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год | 300,0 | МКУ «УКС» |
|  | 75 |  |  | Восстановить освещение по дороге от банка до жилых домов по улице Революционная | 2019 г. | **На контроле.**Данный адрес включен в перечень адресов строительства и реконструкции сетей наружного освещения в Старооскольском городском округе. Выполнение программы будет производиться по мере финансирования | 400,0 | МКУ «УЖиР» |
|  | 77 |  |  | Отремонтировать дорогу по ул. Летная | 2020 г. | **Выполнено.** | 53140,0 | МКУ «УКС» |
|  | 78 |  |  | Ремонт дорог по ул. Фрунзе | 2020 г. | **Переносится на 2022 год.**В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год | 4400,0 | МКУ «УКС» |
|  | 86 | **№ 5** | **Данилов Виктор Иванович** | Обновить водопроводные трубы по ул. Титова | 2019 г. | **На контроле.**Работы по замене сетей включены в проект инвестиционной программы МУП «Старооскольский водоканал». В настоящее время прибыль на предприятии отсутствует. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут включены в производственную программу МУП «Старооскольский водоканал» как первоочередные | 670,0 | МКУ «УЖиР» МУП «Староос-кольский водо-канал» |
|  | 88 |  |  | Поменять водопровод, ул. Литвинова, ул. Новая | 2019 г. | **На контроле.**Работы по замене сетей включены в проект инвестиционной программы МУП «Старооскольский водоканал». В настоящее время прибыль на предприятии отсутствует. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут включены в производственную программу МУП «Старооскольский водоканал» как первоочередные | 280,0 | МКУ «УЖиР»МУП «Староос-кольский водо-канал» |
|  | 89 |  |  | Произвести ремонт трубопровода,ул. Бойницкая | 2019 г. | **На контроле.**Работы по замене сетей включены в проект инвестиционной программы МУП «Старооскольский водоканал». В настоящее время прибыль на предприятии отсутствует. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут включены в производственную программу МУП «Старооскольский водоканал» как первоочередные | 660,0 | МКУ «УЖиР»МУП «Староос-кольский водо-канал» |
|  | 91 |  |  | Благоустройство пляжа,м-н Юность | 2019 г. | **Выполнено.**Работы по благоустройству пляжа м-н Юность выполненыв рамках программы «Формирование комфортной городской среды»  | 9357,0 | МКУ «УКС» |
|  | 99 |  |  | Ремонт дорог по ул. Мира, пер. Мира д.14, д.16, д.18 | 2019 г. | **Частично выполнено.**Работы по ул. Мира выполнены по программе «Безопасные и качественные дороги» | 100000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 101 |  |  | Произвести укладку лежачего полицейского, ул. 1 Конной Армии (у школы № 9) | 2020 г. | **Выполнено.** | 1500,0 | МКУ «УКС» |
|  | 103 |  |  | Реконструкция пандуса с м-на Юность на ул. Быкова, Тенистая | 2020 г. | **Переносится на 2022 год.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год | 120,0 | МКУ «УКС» |
|  | 104 |  |  | Сделать ямочный ремонт дороги от проспекта Угарова между заправками под ж/д мостом | 2018 г. | **Частично выполнено.**Ямочный ремонт дорожного покрытия участка дороги по проспекту Алексея Угарова от АЗС «Роснефть» до здания РЭО ГИБДД УМВД (в том числе под мостом) выполнен. Ремонт автодороги (от моста в р-не Северной промзоны до выезда на пр. А. Угарова) будет предлагаться к финансированию на 2022 год в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств | 418,0 | МКУ «УКС» |
|  | 107 |  |  | Ремонт дороги,ул. Литвинова | 2019 г. | **Частично выполнено.**От ул. Ленина до ул. Пролетарская ремонт выполнен.Далее по улице запланирован ямочный ремонт в 2022 году | 2650,0 | МКУ «УКС» |
|  | 109 |  |  | Ремонт дороги, ул. Тенистая | 2020 г. | **Переносится на 2022 год.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год | 9900,0 | МКУ «УКС» |
|  | 110 |  |  | Ремонт дороги к ул. Набережная | 2020 г. | **Переносится на 2022 год.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год | 4600,0 | МКУ «УКС» |
|  | 117 |  |  | Сделать пешеходный переход на улице 1-й Конной Армии, в месте пересечения с ул. Анпилова | 2019 г. | **Нецелесообразно.**В соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах располагают через 200-300 м. При этом выбор мест их размещения осуществляют с учетом сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, расположением остановок маршрутных транспортных средств, объектов притяжения пешеходов. По ул. 1й Конной Армии пешеходные переходы обустроены в соответствии с действующими ГОСТ и проектом организации дорожного движения в районе остановок общественного транспорта. В связи с чем, в обустройстве дополнительного пешеходного перехода на пересечении ул. Анпилова и ул. 1-й Конной Армии в настоящее время нет необходимости |  | МКУ «УКС» |
|  | 118 |  |  | Произвести устройство освещения ул. Тебекина,ул. Болтенкова, ул. Тулинова, участок по ул. Анпилова от пересечения с ул. Ветеранов до ул. 1-й Конной Армии | 2019 г. | **Частично выполнено.**Опоры освещения установлены.Данные адреса включены в перечень адресов реконструкции сетей наружного освещения в Старооскольском городском округе. Выполнение будет производиться по мере финансирования | 4000,0 | МКУ «УЖиР» |
|  | 120 |  |  | Переоборудовать вход в туалет для инвалидов колясочников в ДЮСШ «Молодость» | 2020 г. | **Выполнено.** | 800,0 | МКУ «УКС» |
|  | 121 | **№ 6** | **Воронков Сергей Иванович** | Требуется восстановить тротуарную дорожки вдоль д.1, м-н Конева | 2020 г. | **Выполнено.** | 8531,84 | МКУ «УКС» |
|  | 122 |  |  | Ремонт дорог во дворе д.1, м-н Конева | 2020 г. | **Выполнено.** |
|  | 123 |  |  | Требуется ремонт тротуарной дорожки во дворе д.6, м-н Конева | 2020 г. | **Переносится на 2021 год.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2021 год | 10771,71 | МКУ «УКС» |
|  | 124 |  |  | Сделать парковочную зону для автомобилей во дворе д.7, м-н Конева | 2020 г. | **Переносится на 2021 год.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2021 год |
|  | 125 |  |  | Выполнить ямочный ремонт дороги во дворе д.7, м-н Конева | 2020 г. | **Переносится на 2021 год.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2021 год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» | 1200,0 | МКУ «УКС» |
|  | 146 |  |  | Отремонтировать водоснабжение по ул. Народная | 2020 г. | **На контроле.**При появлении источника финансирования данные мероприятия будут включены в программу как первоочередные | 200,0 | МУП «Староос-кольский водо-канал» |
|  | 152 |  |  | Отремонтировать дорогу под железнодорожным мостом от пр-та Угарова до улицы Бондаренко, Плотникова, Полевая | 2020 г. | **Переносится на 2022 год.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год | 300,0 | МКУ «УКС» |
|  | 157 | **№ 7** | **Коптева** **Ольга Петровна** | Благоустроить дворовую территорию, м-н Буденного в районе д.5, д.7а, д.8а, д.9 | 2022 г. | **Частично выполнено.**Благоустройство дворовой территории д.5 выполнено в 2018 году.Благоустройство дворовых территорий д.7а, д.8а будет предлагаться к выполнению в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» | 23161,07 | МКУ «УКС» |
|  | 158 |  |  | Восстановить освещение дворовой территории, м-он Макаренко, д.4, д.6, д.12, д.13, д.14 | 2019 г. | **Переносится на 2022 год.**В работы в 2019 году включены объекты, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Освещение выполняется в комплексе с работами по благоустройству дворовых территорий. Благоустройство дворовых территорий д.4, д.6, д.12, д.13, д.14 будет предлагаться к выполнению в 2022 году | 1500,0 | МКУ «УКС» |
|  | 163 |  |  | Провести капитальный ремонт д.44, м-н Жукова  | 2019 г. | **На контроле.**В соответствии с Постановлением правительства Белгородской области от 07 декабря 2020 года № 512-пп капитальный ремонт жилого дома запланирован на 2028-2030 годы | 15000,0 | МКУ «УЖиР» |
|  | 167 |  |  | Ремонт дорожного покрытия проезда между рынком Юбилейный и д.4, д.4а к мед. центру «Поколение», м-н Буденного | 2019 г. | **Переносится на 2022 год.**В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Ремонт дорожного покрытия будет предлагаться к выполнению на 2022 год (ямочный) в рамках выделенного финансирования | 1400,0 | МКУ «УКС» |
|  | 169 | **№ 8** | **Ульянова Анна Борисовна** | Установить пандус, м-н Лесной, д.14, п.3 | 2020 г. | **Выполнено.**В связи с рельефом местности данного жилого дома (крутой уклон) нет возможности соблюсти требования безопасности при установке пандуса. По пожеланию жителей установлена дополнительная ступень и удлинены перила к подъезду | 30,0 | МКУ «УЖиР» |
|  | 173 |  |  | Разобраться с заброшенной стройкой возле Экватора, полуразрушенные ограждения, могут упасть дети в котлован, при сильном ветре могут оторваться остатки железного забора и покалечить людей | 2018 г. | **Частично выполнено.**Работа по возврату в распоряжение администрации Старооскольского городского округа земельного участка, расположенного в микрорайоне Лесной, д.28, на котором находятся остатки строительного мусора и конструкций, находится в завершающей стадии. В судебном порядке к бывшему арендатору земельного участка предъявлены требования об освобождении земельного участка и взыскании задолженности по арендным платежам в местный бюджет. Одновременно ведется поиск инвесторов для эффективного развития указанной территории согласно градостроительной документации Старооскольского городского округа |  | УАиГ,ДИиЗО |
|  | 177 |  |  | Решить вопрос с водопроводом с. Федосеевка, пер. Школьный | 2019 г. | **На контроле.**При появлении источника финансирования данное мероприятие будет включено в программу, как первоочередное | 700,0 | МКУ «УЖиР» |
|  | 181 |  |  | После проведения водопровода испорчено дорожное покрытие в районе ул. Набережная с. Федосеевка и не приведено в надлежащее состояние | 2018 г. | **Частично выполнено.** Восстановлено асфальтогранулятом силами управления сельской территории | 300,0 | МКУ «УЖиР» |
|  | 183 |  |  | Оборудовать пешеходную дорожку вдоль дороги от «Вегаса» ул. Хмелева вниз к с. Федосеевка и с. Каплино | 2019 г. | **Переносится на 2021 год.**В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Устройство пешеходной дорожки будет предлагаться к выполнению в 2021 году в рамках выделенного финансирования | 2130,0 | МКУ «УКС» |
|  | 187 |  |  | Установить пандусы в подъездах д.1б, м-н Зеленый Лог | 2019 г. | **Нецелесообразно.**По информации управления социальной защиты администрации Старооскольского городского округа и управляющей организации, в многоквартирном доме не проживают лица, нуждающиеся в установке пандусов |   | МКУ «УЖиР» |
|  | 193 | **№ 9** | **Паршуков Юрий Николаевич** | Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в м-не Королева, д.1, д.1а, д.3, д.3а, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.14, д.18, д.19, д.24, д.31а, д.32, д.33, д.35, д.36, д.37, д.38 | 2018 г.2019 г.2020 г.2021 г. | **Частично выполнено.**Выполнено благоустройство дворовых территорий д.3, д.3а, д.9, д.10, д.11, д.31, д.31а, д.36, д.37, д.38. Ремонт подпорной стенки, 7 детских площадок, 1 спортплощадка, 3 воркаута, наружное освещение, замена сетей.Выполнено во дворах д.1, д.1а, д.24, д.18, д.19, д.33 в рамках областной программы по благоустройствуд.32а, д.32б, д.32в, д.13, д.35 - в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»В 2020 выполнено благоустройство дворовых территорий д.7, д.8, д.12, д.12а по областной программе | 47019,0420 000,023261,54 11130,03 | МКУ «УКС» |
|  | 194 |  |  | Дороги в непригодном состоянии, для проезда на автомобильном транспорте м-н Королева, д.3, д.3а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9 | 2018 г.2020 г.2021 г. | **Частично выполнено.**Выполнен ремонт дворовых проездов в районе д.3, д.3а, д.9, д.10, д.11.В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам, д.5, д.6, будут предлагаться к выполнению в 2021 годуВыполнено благоустройство дворовых территорий д.7, д.8 по областной программе в 2020 году | 9 344,181 | МКУ «УКС» |
|  | 195 |  |  | Отремонтировать внутриквартальную дорогу в м-не Королева со стороны медицинского центра «ЭпионаМедикус» к д.12в, д.14, д.36, д.37, д.38 | 2020 г.2021 г. | **Переносится на 2022 год**В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год | 2000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 196 |  |  | Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в м-не Олимпийский д.3, д.14, д.20, д.20а, д.29, д.31, д.35 | 2019 г.2020 г. | **Частично выполнено.**Благоустройство дворовых территорий д.20, д.20а, д.29, д.31, д.35 выполнено в соответствии с планом благоустройства земельных участков (тротуары, дороги, проезды, 6 детских площадок, 3 воркаута, наружное освещение).Благоустройство д.3, д.14 будет предлагаться к выполнению в 2022 году в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств | 50072,0. | МКУ «УКС» |
|  | 199 |  |  | Восстановить освещение стадионов школ № 18, 22, 34  | 2019 г. | **На контроле.**Управлением образования администрации Старооскольского городского округа создана комиссия, которая установила причины отсутствия освещения на стадионах школ № 18, 22, 34. Освещение будет восстановлено в ходе капитального ремонта 2022-2025 годах | 1500,0 | УО |
|  | 206 | **№ 10** | **Безукладов Виктор Иванович** | Проезжую часть около д.16, д.17, д.18, д.19, м-н Дубрава-1 обозначить знаком «Жилая зона». Проезд Сталеваров соединить с проспектом А. Угарова  | 2020 г. | **Переносится на 2021 год.**В соответствии с действующим проектом организации дорожного движения г. Старый Оскол на внутридворовой территории д.16, д.17, д.18, д.19, м-н Дубрава-1 предусмотрено обустройство дорожных знаков 5.21 «Жилая зона». Работы по обустройству дорожных знаков будут выполнены при исполнении ПОДД в рамках текущей деятельности в связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств. Проезд Сталеваров имеет сообщение с проспектом А. Угарова в северо-восточном направлении  |  | МКУ «УКС»УТИС |
|  | 207 |  |  | 1. Вокруг д.11 м-н Дубрава-1 сделать тротуар.2. Восстановить лавочку у подъезда №2. 3. Восстановить возможность пользоваться остановкой у магазина «Омар» м-на Дубрава | 2020 г. | **Частично выполнено.**Силами ООО «Дубрава» лавочка у д.11, 2 подъезд установлена в августе 2020 года.Устройство тротуара переносится на 2022 годВ связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год.Остановка общественного транспорта находится в 150 м от магазина «Омар» рядом с магазином «Строймаркет»  |  | МКУ «УКС»МКУ «УЖиР» |
|  | 210 |  |  | Построить детскую площадку, привезти песок, утеплить дом, заменить скамейки на удобные, отремонтировать подъезды, вывезти мусор с прилегающей территории д.2, д.4 м-н Дубрава-2 | 2019 г. | **Частично выполнено.**Скамейки на дворовой территории находятся в надлежащем состоянии. Ремонт подъездов запланирован на 2023 год. В рамках субботника мусор с прилегающей территории вывезен, песок завезен.Устройство детской площадки будет предлагаться к выполнению в 2021 году | 700,0 | МКУ «УЖиР» |
|  | 213 |  |  | Установить светофор и лежачий полицейский на пешеходном переходе возле трамвайной остановки ТЦ «Карусель» | 2018 г. | **На контроле.**Действующим проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование светофорного регулирования на пешеходном переходе в районе ТЦ «Карусель». Работы по обустройству светофорного регулирования на данном участке дороги будут выполнены по мере финансирования | 1200,0 | МКУ «УКС»МКУ «УЖиР» |
|  | 232 | **№ 11** | **Топчий** **Александр Станисла-вович** | Требуется капитальный ремонт дороги село Роговатое: от ул. Сергея Шестова до ул. Советская. Протяженность - 1,3 км.ул. Юрия Гагарина. Протяженность - 0,8 км.ул. Алексея Горького,ул. Ивана Мичурина - 1,0 км | 2020 г. | **Частично выполнено.**Выполнено в 2020 году от ул. Сергея Шестова до ул. Советская, ул. Алексея Горького, ул. Ивана Мичурина.Ремонт автодороги по ул. Юрия Гагарина будет предлагаться к выполнению на 2022 год в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств | 10961,386 | МКУ «УКС» |
|  | 246 | **№ 12** | **Бельских Сергей Иванович** | Выполнить строительство коммуникаций и дороги в районе Пролески | 2018 г.2020 г. | **Частично выполнено.**Строительство сетей водоснабжения и водоотведения выполнено в рамках областной программы по инженерному обустройству микрорайонов массовой застройки ИЖС Белгородской области и титульного списка объектов МКУ «УКС» - 105682,0 тыс. руб. за счет средств областного и местного бюджетов.Строительство дорог в щебне выполнено в 2020 году в соответствии с областной программой «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» на сумму 39187,0 тыс. рублей | 144869,0 | МКУ «УКС» |