Приложение

к решению Совета депутатов

Старооскольского городского округа

от 17 февраля 2023 г. № 77

**Реестр**

**наказов избирателей за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | №  наказа | № избирательно-го округа (наименование политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделе-ния)) | Ф.И.О. депутата | Содержание наказа | Срок исполне-  ния наказа | Информация о результатах исполнения наказа | Объем затраче-нных финансо-вых средств | Испол-нитель |
|  | 17 | **№ 2** | **Насонова Лариса Николаевна** | Реконструкция двора с ограждением детской площадки и устройством парковочных мест, мкр. Рудничный, д, № 9 | 2019 г. | **Выполнено**  в 2022 году | 8163,98 | МКУ **«**УКС» |
|  | 18 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест,  мкр. Рудничный, д. № 11а | 2019 г. | **На контроле**  **Выполнение в 2023 году**  Благоустройство дворовой территории предусмотрено в 2023 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» | 11321,46 | МКУ «УКС» |
|  | 19 |  |  | Доукомплектовать детскую площадку (МАФ)  мкр. Рудничный,  д. № 11а | 2021 г. | **На контроле**  **Выполнение в 2023 году**  Благоустройство дворовой территории предусмотрено в 2023 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» | в т.ч. 2350,0 | МКУ «УКС»,  МКУ «УЖиР» |
|  | 23 |  |  | Реконструкция пешеходной дорожки к детскому саду  № 41, мкр. Рудничный | 2020 г. | **Частично выполнено (90%)**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год | 500,0 | МКУ  «УКС» |
|  | 26 |  |  | Благоустройство двора,  мкр. Лебединец, д. № 6, 7, 20, 21 | 2019 г. | **Частично выполнено (50%)**  Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов № 6, 7 мкр. Лебединец выполнены в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» в составе благоустройства дворовых территорий д. № 4, 5, 6, 11 и 7, 8, 9, 22, 23.  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 20, 21 мкр. Лебединец переносится на 2024 год | 12000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 30 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, мкр. Парковый, д. № 16 | 2018 г. | **Выполнено**  в 2022 году  Работы выполнены в 2022 году в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» в составе благоустройства дворовых территорий д. № 16, 17, 18 | 18890,07 | МКУ «УКС» |
|  | 31 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, мкр. Парковый, д. № 18 | 2018г. |
|  | 32 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, мкр. Парковый, д. № 22 | 2018 г. | **Выполнено**  в 2022 году | 10283,61 | МКУ «УКС» |
|  | 33 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест,  мкр. Парковый, д. № 23 | 2018 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ по благоустройству дворовой территории д. № 23 мкр. Парковый переносится на 2024 год | 8000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 45 | **№ 3** | **Гришин**  **Олег**  **Николаевич** | Построить парковку легкового автотранспорта  у д. № 4  мкр. Приборостроитель | 2022 г. | **Выполнено**  в 2022 году | 19241,30 | МКУ «УКС» |
|  | 49 |  |  | Сделать детскую площадку во дворе жилых домов  № 53, 54  мкр. Приборостроитель | 2022 г. | **Выполнено**  в 2022 году | 17063,05 | МКУ «УКС» |
|  | 58 |  |  | Благоустроить территорию двора д. № 2 мкр. Весенний | 2019 г. | **На контроле**  В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств благоустройство дворовой территории д. № 2 будет предлагаться к выполнению в 2024 году | 8000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 62 |  |  | Выполнить благоустройство детской площадки во дворе д. № 3б  мкр. Весенний | 2019 г. | **На контроле**  Устройство детской площадки будет предлагаться к выполнению в 2024 году в соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств | 350,0 | МКУ «УКС» |
|  | 64 |  |  | Выполнить ремонт детского сада № 62 «Золотой улей»,  мкр. Весенний | 2022 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ будет предлагаться к выполнению в 2024 году | 12000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 66 |  |  | Необходимо сделать освещение вдоль всей  ул. Свердлова,  от д. № 12 до остановки  «Детский мир» | 2022 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год | 1440,0 | МКУ «УКС» |
|  | 71 | **№ 4** | **Проскурин Александр Александро-вич** | Благоустройство дворовой территории  д. № 8 мкр. Звездный | 2021 г. | **На контроле**  **Выполнение в 2023 году**  Благоустройство дворовой территории д. № 8 планируется в комплексе работ территории домов № 2, 7, 8, 12 в мкр. Звездный в рамках реализации в 2023 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» | 31006,57 | МКУ «УКС» |
|  | 72 |  |  | Отремонтировать дорогу  по ул. Подгорная | 2022 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2024 год | 7500,0 | МКУ «УКС» |
|  | 75 |  |  | Восстановить освещение по дороге от банка до жилых домов по улице Революционная | 2019 г. | **Выполнено**  ПАО МРСК «Россети Центр»- «Белгородэнерго» установлено 2 светильника в рамках текущей деятельности | 400,0 | МКУ «УЖиР» |
|  | 79 |  |  | Ремонт внутриквартальных дорог мкр. Углы,  д. № 1, 2, 18, 19, 20 | 2021 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2024 год | 15000,0 | МКУ «УКС»,  МКУ «УЖиР» |
|  | 98 | **№ 5** | **Данилов Виктор Иванович** | Проложить тротуарную дорожку по ул. Фрунзе  до ул. Мира | 2022 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год по мере финансирования | 3500,0 | МКУ «УКС» |
|  | 99 |  |  | Ремонт дорог по ул. Мира, пер. Мира д. № 14, 16, 18 | 2019 г. | **Частично выполнено (85 %)**  Работы по ул. Мира выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».  Работы по ремонту дороги по пер. Мира в районе д. № 14, 16, 18 будут предложены к выполнению на 2025 год | 100000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 100 |  |  | Проложить тротуарную дорожку до остановки по ул. 1 Конной Армии  (д. № 27, 57) | 2023 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2024 год | 3000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 103 |  |  | Реконструкция пандуса с мкр. Юность на  ул. Быкова, ул. Тенистая | 2020 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2024 год | 120,0 | МКУ «УКС» |
|  | 104 |  |  | Сделать ямочный ремонт дороги от проспекта Угарова между заправками под ж/д мостом | 2018 г. | **Выполнено**  в 2022 году | 17013,0 | МКУ «УКС» |
|  | 108 |  |  | Ремонт дороги  по ул. Бойницкая | 2022 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год | 180,0 | МКУ «УКС» |
|  | 109 |  |  | Ремонт дороги  ул. Тенистая | 2020 г. | **На контроле**  **Выполнение в 2023 году**  Ремонт автомобильной дороги предусмотрен в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | 17 744,27 | МКУ «УКС» |
|  | 111 |  |  | Проложить тротуар  по ул. Островского | 2022 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год | 750,0 | МКУ «УКС» |
|  | 117 |  |  | Сделать пешеходный переход на улице 1-й Конной Армии, в месте пересечения  с ул. Анпилова | 2019 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2024 год (изменения по устройству пешеходного перехода внесены в действующий проект организации дорожного движения (далее - ПОДД). После организации подходов будет выполнена соответствующая разметка и установлены дорожные знаки) | 1600,1 | МКУ «УКС», МКУ «УЖиР» |
|  | 118 |  |  | Произвести устройство освещения  ул. Тебекина,  ул. Болтенкова,  ул. Тулинова, участок по ул. Анпилова от пересечения с  ул. Ветеранов  до ул. 1-й Конной Армии | 2019 г. | **Частично выполнено (75 %)**  Выполнены работы по установке светильников в п. Ветеранов. Установлено 14 светильников.  В 2023 году планируется завершить установку светильников по ул. Болтенкова, на участке по ул. Анпилова от пересечения с ул. Ветеранов до ул. 1-й Конной Армии |  | МКУ «УЖиР» |
|  | 147 | **№ 6** | **Воронков Сергей Иванович** | Комплексная реконструкция дворовой территории жилого дома № 5  мкр. Ольминского | 2022 г. | **Выполнено**  в 2022 году  Работы выполнены в 2022 году в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» в составе благоустройства дворовых территорий д. № 1А, 5, 6/6А | 15454,68 | МКУ «УКС» |
|  | 148 |  |  | Благоустроить дворовую территорию  мкр. Ольминского,  д. № 7 | 2022 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год | 5000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 150 |  |  | По улице 8 Марта в районе магазина автозапчасти необходим пешеходный переход | 2021 г. | **Выполнено**  Работы выполнены во 2 квартале 2022 года  (нанесена дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход», выполнена установка дорожных знаков) | 50,0 | МКУ «УЖиР»,  МКУ «УКС» |
|  | 151 |  |  | На перекрестке улиц  8 Марта и Советская установить светофор и знаки ограничения скорости  в переулках | 2022 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ будет предлагаться на 2024-2025 гг.  (изменения внесены в действующий ПОДД. После организации устройства светофорного объекта будет выполнена соответствующая разметка и установлены дорожные знаки). | 1400,0 | МКУ «УКС» |
|  | 154 |  |  | Требуется комплексное благоустройство парка «Железнодорожников» | 2022 г. | **Выполнено**  в 2022 году | 53000,0  58296,18 | МКУ «УКС» |
|  | 161 | **№ 7** | **Коптева**  **Ольга Петровна** | Обеспечить функционирование туалета на прилегающей территории к Площади Победы и кинотеатру «Парнас» | 2021 г. | **Частично выполнено (15 %)**  В рамках проведения работ по благоустройству площади Победы, мкр. Жукова. Срок исполнения 2025 год | 3000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 182 | **№ 8** | **Ульянова Анна**  **Борисовна** | Открыть спортивный комплекс в с. Федосеевка | 2022 г. | **На контроле**  При наличии проектной документации и достаточного объема финансирования. | 100000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 185 |  |  | Сделать дорогу пер. Ольховый, с. Каплино | 2022 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ предлагается на 2024 год | 1000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 193 | **№ 9** | **Паршуков Юрий Николаевич** | Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест  в мкр. Королева,  д. № 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 24, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38 | 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г. | **Частично выполнено (89 %)**  **Выполнение в 2023 году**  Выполнено благоустройство дворовых территорий д. № 1, 1а, 3, 3а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 24, 31, 31а, 32а, 32б, 32в, 33, 35, 36, 37, 38, 39.  Выполнен ремонт подпорной стенки, установлены 7 детских площадок, 1 спортплощадка, 3 воркаута.  Выполнено строительство сетей наружного освещения, произведена замена сетей водоснабжения.  Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий д. № 2, 12а, 14.  Работы по благоустройству дворовых территорий д. № 5, 5а, 6 запланированы в 2023 году в рамках проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Старооскольского городского округа» | 101410,61  20658,66 | МКУ «УКС» |
|  | 194 |  |  | Дороги в непригодном состоянии, для проезда на автомобильном транспорте  мкр. Королева, д. № 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9 | 2018 г.  2020 г.  2021 г. | **Частично выполнено (89 %)**  **Выполнение в 2023 году**  Выполнено благоустройство дворовых территорий д. № 1, 1а, 3, 3а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 24, 31, 31а, 32а, 32б, 32в, 33, 35, 36, 37, 38, 39.  Выполнен ремонт подпорной стенки, установлены 7 детских площадок, 1 спортплощадка, 3 воркаута.  Выполнено строительство сетей наружного освещения, произведена замена сетей водоснабжения.  Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий д. № 2, 12а, 14.  Работы по благоустройству дворовых территорий д. № 5, 5а, 6 запланированы в 2023 году в рамках проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Старооскольского городского округа» | 101410,61  30000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 196 |  |  | Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в мкр. Олимпийский д. № 3, 14, 20, 20а, 29, 31, 35 | 2019 г.  2020 г. | **Частично выполнено (95 %)**  Выполнено благоустройство дворовых территорий д. № 1, 3, 20, 20а, 29, 31, 35 (тротуары, дороги, проезды, 7 детских площадок, 4 воркаута, наружное освещение).  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ по благоустройству д. № 14 переносится на 2024 год | 50072,0  19000,0  16789,80 | МКУ «УКС» |
|  | 197 |  |  | Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в мкр. Космос, д. № 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а | 2021 г. | **Частично выполнено (55 %)**  Выполнено благоустройство дворовых территорий д. № 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3  Завершение работ по благоустройству дворовой территории д. № 5а предусмотрено в 2023 году.  В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» в 2023 году запланировано благоустройство дворовой территории д. № 5.  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ по благоустройству дворовых территорий д. № 2, 3а, 4 предлагается к выполнению в 2024 году | 17585,77  15000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 199 |  |  | Восстановить освещение стадионов школ № 18, № 22, № 34 | 2019 г. | **Частично выполнено (66 %)**  Освещение стадиона МБОУ «Гимназия № 18» в исправном состоянии и находится на техническом обслуживании в филиале ОАО «МРСК-Центра Белгородэнерго СОЭС».  Освещение стадиона школы № 34 выполнено в полном объеме в рамках проведения работ по ремонту стадиона школы.  Освещение стадиона МБОУ «Центр образования - средняя школа № 22» будет восстановлено в ходе проведения капитального ремонта школы, который запланирован на 2026 год в соответствии с государственной программой Белгородской области «Проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций Белгородской области» | 900,0 | УО,  МКУ «УКС» |
|  | 202 |  |  | Отремонтировать проезд к школе и садику в пер. Школьный в  с. Обуховка | 2022 г. | **Выполнено**  в 2019 году | 600,0 | МКУ «УКС» |
|  | 203 |  |  | Проложить асфальт по  ул. Лесная в  с. Обуховка | 2022 г. | **Выполнено**  в 2022 году | 9900,0 | МКУ «УКС» |
|  | 205 | **№ 10** | **Безукладов**  **Виктор Иванович** | Отремонтировать пешеходную дорогу,  мкр.Дубрава-1 д.  № 9, 10; переход на  мкр. Дубрава-3 | 2021 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2025 год | 400,0 | МКУ «УКС» |
|  | 207 |  |  | 1. Вокруг д. № 11 мкр. Дубрава-1 сделать тротуар.  2. Восстановить лавочку у подъезда № 2.  3. Восстановить возможность пользоваться остановкой у магазина «Омар» мкр. Дубрава | 2020 г. | **Частично выполнено (66 %)**  В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ по устройству тротуара переносится на 2024 год.  Силами ООО «Дубрава» лавочка у 2 подъезда д. № 11 установлена.  Остановка общественного транспорта «Омар» организована, включена в маршрутную сеть и карты маршрута регулярных перевозок Старооскольского городского округа | 1000,0 | МКУ «УКС»,  МКУ «УЖиР» |
|  | 209 |  |  | Благоустроить детскую площадку Дубрава-2 д. № 4 | 2021 г. | **На контроле**  **Выполняется в 2023 году**  Работы предусмотрены в рамках комплексного благоустройства дворовой территории д. № 4 мкр. Дубрава-2 при реализации в 2023 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» | 18000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 210 |  |  | Построить детскую площадку, привезти песок, утеплить дом, заменить скамейки на удобные, отремонтировать подъезды, вывезти мусор с прилегающей территории д. № 2, 4  мкр. Дубрава-2 | 2019 г. | **Частично выполнено (50 %)**  В рамках субботника мусор с прилегающей территории вывезен, песок завезен.  В рамках утепления дома выполнены мероприятия по ремонту межпанельных стыков.  Скамейки на дворовой территории находятся в надлежащем состоянии.  Ремонт подъездов запланирован на 2023год.  Работы по устройству детской площадки предусмотрены в рамках комплексного благоустройства дворовой территории д. № 4 мкр. Дубрава-2 при реализации в 2023 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа». Выполнение работ по устройству детской площадки на территории д. № 2 переносится на 2024 год | 700,0 | МКУ «УКС»,  МКУ «УЖиР» |
|  | 213 |  |  | Установить светофор и лежачий полицейский на пешеходном переходе возле трамвайной остановки ТЦ «Карусель» | 2018 г. | **На контроле**  Действующим ПОДД предусмотрено оборудование светофорного регулирования на пешеходном переходе в районе ТЦ «Карусель».  Работы по обустройству светофорного регулирования на данном участке дороги предлагаются к выполнению в 2024 году | 1200,0 | МКУ «УКС»,  МКУ «УЖиР» |
|  | 214 |  |  | На улице Лесная Поляна р-н домов  № 2-18, на улице Ольховая р-н домов № 8-10, на пересечении улиц Тихая, Плодовая и Лесничная сделать детские площадки  (3 площадки) | 2022 г. | **Частично выполнено (50 %)**  В 2021 году установлены 2 детские площадки (ул. Лесная Поляна).  Установка детских площадок по ул. Ольховая, на пересечении ул. Тихая, ул. Плодовая, ул. Лесничная предлагается к выполнению в 2024 году. | 2733,94  3000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 216 |  |  | Сделать свет по улице Дорожная | 2021 г. | **На контроле**  По ул. Дорожная требуется строительство сетей наружного освещения.  Данный адрес будет предлагаться для включения в перечень адресов реконструкции сетей наружного освещения в Старооскольском городском округе на 2024 год. Выполнение будет производиться по мере финансирования | 2000,0 | МКУ «УЖиР» |
|  | 219 |  |  | Сделать тротуарную дорожку по ул. Центральная до школы (детям негде ходить в школу)  с. Дмитриевка | 2022 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2024 год | 2000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 220 |  |  | Отремонтировать фасад школы в селе Шаталовка | 2022 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год | 10000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 227 |  |  | Провести реконструкцию двора и внутридворовых дорог,  мкр. Восточный, д. № 1, 1а, 1б | 2022 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год | 18000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 229 | **№ 11** | **Топчий**  **Александр Станиславо-вич** | Провести реконструкцию двора и внутридворовых дорог  мкр. Восточный,  д. № 7, 6, 14 | 2022 г. | **Частично выполнено (70 %)**  В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» выполнены работы в полном объеме по благоустройству территории д. № 4, 5, 6, 7.  Работы по благоустройству дворовой территории д. № 14 мкр. Восточный будут предлагаться для включения в программу благоустройства дворовых территорий на 2025 год | 21222,68 | МКУ «УКС» |
|  | 230 |  |  | Провести реконструкцию двора и внутридворовых дорог: мкр. Восточный,  д. № 8, 9, 10 | 2022 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год | 22000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 232 |  |  | Требуется капитальный ремонт дороги село Роговатое:  от ул. Сергея Шестова до ул. Советская.  Протяженность - 1,3 км.  ул. Юрия Гагарина. Протяженность - 0,8 км.  ул. Алексея Горького,  ул. Ивана Мичурина - 1,0 км | 2020 г. | **Частично выполнено (75 %)**  Выполнен капитальный ремонт дороги от ул. Сергея Шестова до ул. Советская, ул. Алексея Горького, ул. Ивана Мичурина.  Ремонт автодороги по ул. Юрия Гагарина предлагается на 2024 год в рамках выделенных лимитов бюджетных средств | 10961,39 | МКУ «УКС» |
|  | 233 |  |  | Требуется устройство дорог село Котово, село Терехово:   1. с. Котово, ул. Котовского, от № 64 до № 88 и выезд на автодорогу общего назначения.   Протяженность - 0,15 км.   1. с. Котово, ул. Молодежная, от № 31 до № 5 и выезд на автодорогу общего назначения.   Протяженность - 0,50 км.   1. с. Котово, ул. Почтовая, от № 1 до № 17.   Протяженность- 0,50 км.   1. с. Котово, ул. Советская, от № 11 до № 22, ул. Пролетарская (магазин).   Протяженность - 0,73 км.   1. с. Котово, а/д подъезд к кладбищу.   Протяженность - 0,17 км.  с. Терехово, ул. Камышовая, от № 1 до № 47.  Протяженность - ,85 км | 2021 г. | **На контроле**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ предлагается на 2024 год | 12000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 235 |  |  | Строительство детского сада в  мкр. Степной | 2021 г. | **На контроле**  Запланировано на 2025 год в рамках национального проекта «Демография» | 160000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 246 | **№ 12** | **Бельских Сергей Иванович** | Выполнить строительство коммуникаций и дороги  в районе Пролески | 2018 г.  2020 г. | **Частично выполнено (85 %)**  Выполнены работы по строительству сетей водоснабжения, водоотведения. В рамках областной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» выполнены работы по обустройству дорог в щебне.  Строительство дорог с асфальтобетонным покрытием РИЗ «Пролески» будет предлагаться для включения в областную программу «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожного строительства Белгородской области» в 2024 году по мере финансирования | 144869,0 | МКУ «УКС» |