Приложение

к решению Совета депутатов

Старооскольского городского округа

от 28 февраля 2025 г. № 351

Реестр

исполненных наказов избирателей за 2024 год

| № п/п | № наказа | № избирательного округа (наименование политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения)) | Ф.И.О. депутата | Содержание наказа | Срок исполне- ния наказа | Информация о результатах исполнения наказа | Объем затраченных финансовых средств | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | № 1 | Коноваленко И.Н. | Выполнить ямочный ремонт внутриквартальных дорог д. 12, 13, 21 мкр. Парковый, г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2025 года. |  | МКУ «УКС» |
|  | 2 |  |  | Выполнить ямочный ремонт в районе д. 16 ул. Центральной с. Сорокино | III квартал 2024 года | На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на III квартал 2025 года. |  | МКУ «УКС» |
|  | 3 |  |  | Сделать затенение детской площадки во дворе д. 71А, 71Б, 71В, 71Г, 75А, 75 пр. Комсомольского, г. Старый Оскол, в том числе путем высадки деревьев (рябина) | III квартал 2024 года | Декларативный Под территорией игровой площадки проходят инженерные сети, в связи с этим выполнение работ по посадке деревьев не представляется возможным. |  | ДЖКХ ООО УО «Парковый» |
|  | 4 |  |  | Выполнить ямочный ремонт дорог во дворе д. 11 мкр. Парковый, г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2025 года. |  | МКУ «УКС» |
|  | 5 |  |  | Провести очистку пруда и благоустройство территории вокруг него в с. Монаково | III квартал 2024 года | На контроле В связи с корректировкой плана работ проведение очистки пруда и благоустройство территории вокруг него в с. Монаково переносится на III квартал 2025 года. |  | МКУ СГО «ЦБСТ» |
|  | 6 |  |  | Спилить аварийные деревья в количестве 61 шт. на кладбищах в с. Долгая Поляна, с. Монаково | III квартал 2024 года | На контроле Обозначенные деревья включены в список высокорослых деревьев. Выполнение работ предусмотрено с привлечением промышленных альпинистов. В с. Долгая Поляна с помощью промышленных альпинистов спилено 3 дерева. В текущем году запланировано повторное обследование зеленых насаждений, имеющих признаки аварийности, с целью выявления деревьев, подлежащих первоочередной санитарной рубке. Работы по спилу будут продолжены при наличии финансирования во II полугодии 2025 года – 2026 году. |  | МКУ «УЖиРГО» МБУ «Зеленстрой» МКУ СГО «ЦБСТ» УМК |
|  | 7 |  |  | Выполнить ремонт дороги ул. Садовой, с. Прокудино | IV квартал 2024 года | Исполнен В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги, протяженностью 0,72 км. | 21 024,5 тыс. руб. (областной бюджет) | МКУ «УКС» |
|  | 8 | № 2 | Ефимов А.М. | Произвести ремонт ограждения детской спортивной площадки во дворе д. 2 мкр. Лебединец, г. Старый Оскол (мячи влетают в окна) | III квартал 2024 года | Исполнен Ремонт ограждения детской спортивной площадки во дворе д. 2 мкр. Лебединец выполнен в июне 2024 года. | 150,0 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | ДЖКХ МКУ «УЖиРГО» |
|  | 9 |  |  | Добавить поручни к оградительному забору до дороги 4 метра в районе д. 21 мкр. Студенческий, г. Старый Оскол (тротуар находится на спуске, в зимнее время люди падают) | III квартал 2024 года | Исполнен Работы выполнены собственником торгового павильона на безвозмездной основе. | Финансирование не требуется | ДЖКХ МКУ «УЖиРГО» |
|  | 10 |  |  | Произвести опиловку дерева ул. Крутикова д.17 п.1, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального задания выполнены работы по кронированию дерева на ул. Крутикова, д. 17 п. 1. | 3,2 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МБУ «Зеленстрой» |
|  | 11 |  |  | Произвести кронирование дерева мкр. Студенческий д.18 п.1, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | На контроле Обозначенные деревья включены в список высокорослых деревьев. Выполнение работ предусмотрено с привлечением промышленных альпинистов, выполнение работ переносится на I полугодие 2025 года. |  | МБУ «Зеленстрой» |
|  | 12 | № 3 | Гришин О.Н. | Произвести кронирование тополей в количестве 4-х шт. во дворе д. 4 Молодогвардеец, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | На контроле Обозначенные деревья включены в список высокорослых деревьев. Выполнение работ предусмотрено с привлечением промышленных альпинистов, выполнение работ переносится на I полугодие 2025 года. |  | МБУ «Зеленстрой» |
|  | 13 |  |  | Произвести спил старых деревьев с обратной стороны д. 8 мкр. Молодогвардеец, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | На контроле Обозначенные деревья включены в список высокорослых деревьев. Выполнение работ предусмотрено с привлечением промышленных альпинистов, выполнение работ переносится на I полугодие 2025 года. |  | МБУ «Зеленстрой» |
|  | 14 |  |  | Провести ремонт дороги дворовой территории между д. 2, 3 в мкр. Весенний, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального контракта выполнен текущий (ямочный) ремонт автомобильной дороги между многоквартирными домами № 2, 3 в мкр. Весенний (59 м2). | 126,5 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МКУ «УКС» |
|  | 15 |  |  | Произвести спил дерева у здания фельдшерско-акушерского пункта, расположенного на ул. Стойло г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального задания выполнены работы по спилу дерева у здания фельдшерско-акушерского пункта, расположенного на ул. Стойло г. Старый Оскол. | 18,4 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МБУ «Зеленстрой» |
|  | 16 |  |  | Произвести кронирование 12 тополей на территории д/сада № 57 в мкр. Юность, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | На контроле Обозначенные деревья включены в список высокорослых деревьев. Выполнение работ предусмотрено с привлечением промышленных альпинистов, выполнение работ переносится на I полугодие 2025 года. |  | МБУ «Зеленстрой» |
|  | 17 | № 4 | Проскурин А.А. | Провести собрание с собственниками многоквартирных д. 44, 44А по ул. Володарского г. Старый Оскол на предмет разъяснения того, какие необходимо выполнить действия для проведения на дворовой территории работ по укладке асфальта (собрание комиссии с собственниками и решения вопроса о собственности двора, чтобы появилась возможность асфальтирования территории) | II квартал 2024 года | Исполнен Проведено собрание с собственниками многоквартирных домов 44 и 44А на ул. Володарского, на котором жителям были даны разъяснения по вопросу благоустройства дворовой территории. | В рамках текущей деятельности, не требует финансирования | ДЖКХ ДИиЗО ДСиА |
|  | 18 |  |  | Выполнить ямочный ремонт по ул. Колхозной, г. Старый Оскол | II квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального контракта выполнен текущий (ямочный) ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозной (50,3 м2). | 107,9 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МКУ «УКС» |
|  | 19 |  |  | Завершить ремонт подъездов в д. 29 по пр. Комсомольскому, г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | Исполнен В рамках текущей деятельности управляющей организации выполнен ремонт подъездов дома № 29 по пр. Комсомольскому. | 375,4 тыс. руб. (бюджет организации) | ООО «Свердлова-жилье» |
|  | 20 |  |  | Разработать схему благоустройства дворовой территории многоквартирных д.44 и 44А на ул. Володарского, г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | Частично исполнен Схема благоустройства дворовой территории многоквартирных домов 44 и 44А на ул. Володарского разработана. Согласование схемы с собственниками помещений указанных многоквартирных домов будет выполнено до 01 апреля 2025 года. | В рамках текущей деятельности, не требует финансирования | ДСиА |
|  | 21 |  |  | Провести ямочный ремонт дороги вблизи д. 11 по ул. Ракитной, г. Старый Оскол (объезжая яму водители портят забор) | III квартал 2024 года | На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2025 года. |  | МКУ «УКС» |
|  | 22 |  |  | Спилить аварийные деревья за д.53 по ул. Фурманова, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | На контроле В связи с корректировкой плана работ выполнение работ переносится на II квартал 2025 года. |  | МБУ «Зеленстрой» |
|  | 23 |  |  | Спилить аварийное дерево между д. 27 и 29 пр. Комсомольского, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального задания выполнены работы по спилу дерева по указанному адресу. | 19,6 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МБУ «Зеленстрой» |
|  | 24 | № 5 | Кудинов А.Н. | Провести ремонт в подъезде д. 79/1 ул. Ленина, г. Старый Оскол (спрятать провода в кабель канал) | I квартал 2024 года | Исполнен Подрядной организацией проведен косметический ремонт подъездов д. № 79/1 на ул. Ленина. Укладка в кабель-канал слаботочных кабелей не представляется возможным по причине их хаотичного разветвления и разницы напряжения. | 180,0 тыс. руб. (бюджет организации) | ООО «УО Славянская» |
|  | 25 |  |  | Устранить ямы на перекрестке ул. Святогорской и ул. Казацкой, и на повороте после ремонта ул. Темирязевской и ул. Окружной, г. Старый Оскол | II квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального контракта выполнен текущий (ямочный) ремонт автомобильных дорог в ИЖС «Казацкий» (63,67 м2), в том числе на перекрестке ул. Святогорской и ул. Казацкой, на повороте после ремонта ул. Темирязевской и ул. Окружной, г. Старый Оскол. | 136,7 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МКУ «УКС» |
|  | 26 |  |  | Произвести ремонт внутриквартальных дорог мкр. Набережный, г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ по ремонту внутриквартальных дорог в мкр. Набережный в районе домов № 1, 2, 8 переносится на II квартал 2025 года. |  | МКУ «УКС» |
|  | 27 |  |  | Произвести ремонт сетей водоснабжения (постоянный прорыв водопровода), закрыть колодец по ул. Орджоникидзе, д. 12, г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | Частично исполнен Водопроводный колодец по указанному адресу накрыт. При обследовании ГУП «Белоблводоканал» филиал «Старооскольский» установлено, что сети в указанном районе находятся в удовлетворительном состоянии. При возникновении технологического нарушения на сети водоснабжения устранение будет выполнено в рамках текущей деятельности. |  | ГУП «Белоблводоканал» филиал «Старооскольский» |
|  | 28 |  |  | Провести ямочный ремонт в районе ИЖС «Казацкий», г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального контракта выполнен текущий (ямочный) ремонт в районе ИЖС «Казацкий» (70 м2). | 150,1 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МКУ «УКС» |
|  | 29 |  |  | Установить мусорные контейнеры у остановочных павильонов по ул. Казацкой в ИЖС «Казацкий», г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | Исполнен Установлено 6 урн около остановочных павильонов на ул. Казацкой в районе ИЖС «Казацкий». | В рамках текущей деятельности, не требует финансирования | МБУ «СГМПО» |
|  | 30 |  |  | Провести ямочный ремонт во дворе д. 12 и д. 14 мкр. Набережный, г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального контракта выполнен текущий (ямочный) ремонт на дворовой территории мкр. Набережный, д. 12, 14 (48 м2). | 102,9 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МКУ «УКС» |
|  | 31 |  |  | Произвести спил сухих деревьев возле бараков по ул. Первой Конной Армии, г. Старый Оскол. Спилить сухое дерево возле д. 27 ул. Первой Конной Армии, г. Старый Оскол (дерево находится недалеко от входа в детский сад) | IV квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального задания выполнены работы по спилу зеленых насаждений по указанному адресу. | 92,6 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МБУ «Зеленстрой» |
|  | 32 |  |  | Вырубить заросли клена от д. 1А по ул. Первой Конной Армии, вдоль ул. Степной, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен Работы выполнены в рамках муниципального задания. | 63,3 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МБУ «Зеленстрой» УМК |
|  | 33 |  |  | Произвести кронирование, ликвидацию сухих деревьев, уборку валежника в лесополосе урочища «Малая Горняшка» вдоль ул. Цветочной, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Частично исполнен В рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» выполнена вырезка поросли вдоль ул. Цветочной. Вдоль ул. Цветочной располагается растительный покров в виде клена ясенелистного, который распространяется самосевом. Данный участок растительности не относится к урочищу «Горняшка» (урочища «Малая Горняшка» не существует), на обслуживании в муниципальных учреждениях не состоит. Указанная территория обслуживается в рамках проведения экологических субботников. Мероприятия по приведению данной территории в надлежащее состояние будут предложены жителям при проведении субботника. | 17,2 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МБУ «Зеленстрой» |
|  | 34 |  |  | Выполнить устройство детской игровой и спортивной площадок на дворовых территориях д. 1, 2, 18, 19, 20 в мкр. Углы, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен В рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2024 году в районе многоквартирных домов 1, 2, 18, 19, 20 в мкр. Углы выполнены мероприятия по устройству детской площадки и воркаута, строительству пешеходных тротуаров, системы наружного освещения. | 6 681,6 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа, областной бюджет) | МКУ «УКС» |
|  | 35 |  |  | Произвести кронирование высоких и спил сухих деревьев на ул. Пролетарской, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2025 года. |  | МБУ «Зеленстрой» |
|  | 36 |  |  | Провести вырубку сухих деревьев в мкр. Углы, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | На контроле МБУ «Зеленстрой» приступил к выполнению работ по валке и обрезке деревьев на указанной территории в декабре 2024 года. Работы продолжаются, и будут выполнены до конца I квартала 2025 года. |  | МБУ «Зеленстрой» |
|  | 37 |  |  | Выполнить установку ограждения кладбища в с. Новоселовка Песчанской сельской территории | IV квартал 2024 года | На контроле В рамках муниципального задания осуществлен завоз металлоконструкций для строительства ограждения в с. Новоселовка. Работы по монтажу ограждения на кладбище будут выполнены до 01 июня 2025 года. |  | МКУ СГО «ЦБСТ» |
|  | 38 |  |  | Произвести спил сухих деревьев вдоль ул. Первой Конной Армии, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального задания выполнены работы по спилу зеленых насаждений на ул. Первой Конной Армии. | 224,4 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МБУ «Зеленстрой» МКУ «УЖиРГО» УМК |
|  | 39 | № 6 | Воронков С.И. | Восстановить нарушенное благоустройство на ул. Дружбы г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | На контроле Работы по восстановлению нарушенного благоустройства запланировано выполнить до конца II квартала 2025 года. |  | ДЖКХ ГУП «Белоблводоканал» филиал «Старооскольский» |
|  | 40 |  |  | Выполнить ямочный ремонт во дворе д. 7 мкр. Олимпийский, г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального контракта выполнен текущий (ямочный) ремонт на дворовой территории д. 7 мкр. Олимпийский (13,4 м2). | 28,7 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | ДСиА МКУ «УКС» |
|  | 41 |  |  | Вырубить деревья напротив дома на перекрестке ул. Курской, г. Старый Оскол, выполнить благоустройство детской площадки на ул. Курской, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | На контроле В связи со сложившийся градостроительной ситуацией, а также учитывая охранные зоны инженерных коммуникаций, организация детской площадка по ул. Курской, г. Старый Оскол не представляется возможным. Обозначенные деревья включены в список высокорослых деревьев. Выполнение работ предусмотрено с привлечением промышленных альпинистов, выполнение работ переносится на I полугодие 2025 года. |  | УМК МБУ «Зеленстрой» |
|  | 42 |  |  | Провести спил деревьев вдоль забора в районе д. 10 по ул. Юбилейной, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен Работы выполнены в рамках муниципального задания. | 17,7 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | УМК МБУ «Зеленстрой» |
|  | 43 |  |  | Вырубить клены у д. 62 по ул. Свободы, г. Старый Оскол (заросли мешают проезду транспорта) | IV квартал 2024 года | Исполнен Работы выполнены в рамках муниципального задания. | 4,2 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | УМК МБУ «Зеленстрой» |
|  | 44 |  |  | Провести спил деревьев вдоль проезжей части со стороны дороги по ул. Прядченко, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен Работы выполнены в рамках муниципального задания. | 140,7 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | УМК МБУ «Зеленстрой» |
|  | 45 |  |  | Спилить деревья на ул. Овражной, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен Работы выполнены в рамках муниципального задания. | 138,9 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | УМК МБУ «Зеленстрой» |
|  | 46 |  |  | Очистить канал на ул. Овражной, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен Работы по очистке канала на ул. Овражной выполнены. | В рамках текущей деятельности, не требует финансирования | МБУ «СГМПО КХ» |
|  | 47 | № 7 | Коптева О.П. | Выполнить ремонт внутриквартального дорожного полотна мкр. Макаренко на участке между д. 1, 3, 4-7, 29, г. Старый Оскол (проезд к ЦКР Молодежный) | III квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального контракта выполнен текущий (ямочный) ремонт внутриквартального дорожного полотна мкр. Макаренко на участке между д. 1, 3, 4-7, 29 (проезд к МАУК ЦКР «Молодежный») (81,65 м2). | 175,1 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МКУ «УКС» |
|  | 48 |  |  | Выполнить ремонт дорожного покрытия (ямочный) во дворах д. 51-52 мкр. Жукова, г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального контракта выполнен текущий (ямочный) ремонт на дворовой территории д. 51, 52 мкр. Жукова (37 м2). | 79,3 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МКУ «УКС» |
|  | 49 |  |  | Установить пандус для выезда из подъезда д. мкр. Макаренко, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | На контроле Работы по установке пандуса для инвалида-колясочника будут выполнены до 01 мая 2025 года. |  | ДСР ДЖКХ ДСА |
|  | 50 |  |  | Организовать мини-рынок в районе д. 38 мкр. Макаренко, г. Старый Оскол (разместить торговые ряды по типу установленных в мкр. Олимпийском возле ТЦ «Оскол») | IV квартал 2024 года | Исполнен Организовано 6 торговых мест для лиц, осуществляющих реализацию собственной продукции, выращенной на личных приусадебных участках, по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, в районе жилого дома № 38. | В рамках текущей деятельности, не требует финансирования | ДЭР |
|  | 51 |  |  | Сделать пандус в подъезде № 4 д. 3 мкр. Макаренко, г. Старый Оскол для подъема детских колясок | IV квартал 2024 года | Декларативный Управляющей компанией ООО «МОКАльянс» совместно с депутатом Совета депутатов Старооскольского городского округа Коптевой О.П. проведен опрос жильцов о необходимости установки пандуса. По итогу опроса было принято решение не устанавливать пандус в подъезде № 4 д. 3 мкр. Макаренко, так как лестничный марш состоит из четырех ступеней и инвалиды - колясочники по указанному адресу не проживают. |  | ДЖКХ МКУ «УЖиРГО» ДСР |
|  | 52 | № 8 | Ульянова А.Б. | Выполнить устройство пешеходного тротуара в мкр. Юбилейный, д. 1, 2, 3, 3А, 4 вдоль пр. Николая Шевченко, г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | Исполнен В рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2024 году в рамках муниципального контракта выполнены работы по объекту: «Устройство пешеходного тротуара в мкр. Юбилейный, д. № 1, 2, 3, 3А, 4 вдоль пр. Николая Шевченко в г. Старый Оскол». | 12 379,9 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа, областной бюджет) | МКУ «УКС» |
|  | 53 |  |  | Выполнить строительство дороги от пр. Алексея Угарова, г. Старый Оскол (р-н фабрики «Белтекс») до остановочного пункта в районе с. Набокино (мемориал «Майсюкова будка») | IV квартал 2024 года | Частично исполнен В 2024 году выполнены работы по устройству автомобильного проезда в щебеночном основании. Работы по строительству автомобильной дороги запланированы на 2026 год при обеспечении финансирования. |  | МКУ «УКС» |
|  | 54 | № 9 | Лихушин А.Е. | Выполнить ремонт дороги д. 14 мкр. Космос, г. Старый Оскол (центральная дорога (дворовая) разбита) | IV квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального контракта выполнен текущий (ямочный) ремонт дороги д. 14 мкр. Космос (25 м2). | 53,6 тыс.руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МКУ «УКС» |
|  | 55 |  |  | Восстановить нарушенное благоустройство напротив д. 1Б мкр. Космос г. Старый Оскол после производства работ ГУП «Старооскольский водоканал» | IV квартал 2024 года | На контроле Работы по восстановлению нарушенного благоустройства запланировано выполнить до конца II квартала 2025 года. |  | ГУП «Белоблводоканал» филиал «Старооскольский» |
|  | 56 | № 10 | Безукладов В.И. | Произвести ямочный ремонт автомобильной дороги в районе д. 4, 5, 6, 30, 32, 33, 31Б, 41 мкр. Дубрава-3, г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального контракта выполнен текущий (ямочный) ремонт автомобильной дороги в районе д. 4, 5, 6, 30, 32, 33, 31Б, 41 мкр. Дубрава-3 (145 м2). | 310,88 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МКУ «УКС» |
|  | 57 |  |  | Вырубить кустарники вдоль улицы Мирной г. Старый Оскол: при выезде на ул. Мирная с ул. Летней (мешает обзору водителей) | IV квартал 2024 года | Исполнен Работы по вырубке кустарников по указанному адресу выполнены. | 11,3 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МБУ «Зеленстрой» УМК |
|  | 58 |  |  | Осуществить вырубку старых деревьев за автобусной остановкой общественного транспорта в с. Выползово | IV квартал 2024 года | На контроле Высокорослые деревья, произрастающие за автобусной остановкой общественного транспорта в с. Выползово Озерской сельской территории, согласно актам обследования, стоят в плане на спил с помощью промышленных альпинистов МБУ «Зеленстрой». Мероприятие по спилу деревьев включено в план работ на I полугодие 2025 года при наличии финансирования. |  | МБУ «Зеленстрой» МКУ СГО «ЦБСТ» |
|  | 59 | № 12 | Бельских С.И. | Произвести отсыпку дороги в районе д.1 по ул. Народной, с. Новокладовое | III квартал 2024 года | Частично исполнен Дорога в районе д. 1 по ул. Народной, с. Новокладовое отсыпана частично сталеплавильным шлаком силами управления сельской территории. Работы будут завершены в I полугодии 2025 года. |  | МКУ СГО «ЦБСТ» |
|  | 60 |  |  | Выполнить ремонт дорог в районе д. 30а мкр. Жукова, г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2025 года. |  | МКУ «УКС» |
|  | 61 |  |  | Провести ямочный ремонт дороги при въезде во двор д. 28 мкр. Жукова, (между домом и магазином «Магнит») | III квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального контракта выполнен текущий (ямочный) ремонт дороги при въезде во двор д. 28 мкр. Жукова, (между домом и магазином «Магнит») (20 м2). | 42,9 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МКУ «УКС» |
|  | 62 |  |  | Выполнить ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств № 5», г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д. №30Б | IV квартал 2024 года | Исполнен Выполнен ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» в мкр. Жукова, д. 30Б г. Старый Оскол. | 50 699, 7 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа, областной бюджет, федеральный бюджет) | МКУ «УКС» |
|  | 63 |  |  | Расчистить от строительного мусора, проф. листов и арматуры стройку между «Экватором» и домом, мкр. Лесной, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | На контроле Указанная территория обнесена забором. Данный земельный участок включен в реестр перспективных территорий для развития общественно деловой зоны мкр. Лесной. При поступлении заявлений от заинтересованных лиц будет размещен на торги в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Ориентировочная стоимость приведения в надлежащее состояние указанной территории составляет 3 800,0 тыс. руб. |  | ДЖКХ МКУ «УЖиРГО» |
|  | 64 | Единая Россия | Паршуков Ю.Н. | Выполнить устройство многофункциональной площадки в ИЖС «Новая Федосеевка» Старооскольского городского округа | III квартал 2024 года | Исполнен В рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2024 году в рамках муниципального контракта выполнены работы по объекту: «Устройство многофункциональной площадки на территории ИЖС «Новая Федосеевка». | 10 542,1 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа, областной бюджет) | МКУ «УКС» |
|  |  |  | Ульянова А.Б. (совместный) |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Единая Россия | Дружинина И.В. | Провести спил сухих деревьев в посадке ул. Центральная | I квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального задания выполнены работы по спилу сухих зеленых насаждений на ул. Центральной. | 2100,0 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | УМК МБУ «Зеленстрой» |
|  | 66 |  |  | Установить фонари уличного освещения по ИЖС «Вишенки», г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен В IV квартале 2024 года выполнены работы по установке 41 светильника в ИЖС «Вишенки». | 2 305, 3 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МКУ «УЖиРГО» |
|  | 67 |  | Дружинина И.В. | Выполнить устройство светофорного объекта на пересечении улиц Советской и 8 Марта г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен В рамках заключенного муниципального контракта выполнено устройство светофорного объекта на пересечении ул. 8 Марта и ул. Советской г. Старый Оскол (с кнопкой). | 2 402,9 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МКУ «УКС» |
|  |  |  | Востокова С.Н. (совместный) |  |  |  |  |  |
|  | 68 | Единая Россия | Карпачева Т.И. | Организовать движение маршрутных транспортных средств по ул. Ерошенко г. Старый Оскол (через мкр. Олимпийский) для транспортного сообщения жителей микрорайона с юго-западной и северо-восточной частью города | IV квартал 2024 года | Исполнен По ул. Ерошенко осуществляется движение следующих муниципальных маршрутов: № 8А «Автовокзал – Зои Космодемьянской» (3-4 рейса); № 30А «Студенческий – Горбольница № 2» (6 рейсов); № 32 «Быль – Каменьки» (5 рейсов); № 36 «Горбольница № 2 – Студенческий» (интервал отправления 10 минут); № 101А «СВР – Федосеевка» (22 рейса); - № 106А «СВР – Каплино – Набокино» (5 рейсов). С февраля 2024 года запущен маршрут № 52 «Северный – Студенческий» (с интервалом отправления 25 минут, 34 рейса) по регулируемому тарифу, который обслуживают автобусы большого класса. Также внесены изменения в схему движения муниципального маршрута № 36, что позволило жителям микрорайонов Олимпийский, Космос осуществлять поездки в юго-западную часть города с интервалом отправления 10 мин. Движение маршрутов осуществляется в соответствии с расписанием, размещенным на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в разделе «Транспортное обслуживание». Имеющееся количество маршрутов, проходящих по ул. Ерошенко, а также количество выполняемых рейсов данных маршрутов обеспечивает потребности жителей в транспортном обслуживании. | В рамках текущей деятельности, не требует финансирования | УТиС |
|  | 69 |  |  | Выполнить благоустройство территории в районе д. 31, 32, 33, 49 (сквер Эрденко) мкр. Интернациональный, г. Старый Оскол (1 этап) | IV квартал 2024 года | Исполнен В 2024 году выполнены работы по благоустройству дворовой территории в рамках 1 этапа благоустройства. В ходе проведения работ выполнены работы по обустройству детской игровой площадки и ремонту пешеходных тротуаров. Дополнительно выполнены работы по обустройству спортивной площадки (воркаут). | 5 279,4 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МКУ «УКС» |
|  | 70 |  |  | Устранить замечания после благоустройства дворовой территории д. 23 мкр. Жукова, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен В рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту устранены выявленные замечания, а именно: восстановлен силовой тренажер спортивной площадки; восстановлена лестница с пешеходной дорожки в районе д. 23 мкр. Жукова; произведено озеленение (посадка живой изгороди по периметру проезжей части территории); выполнено устройство покрытия из тротуарной плитки лестничного спуска в районе д. 23 мкр. Жукова; выполнена протяжка болтовых соединений 3D забора, произведено выравнивание сетки отдельных элементов; выполнен ремонт резинового покрытия с восстановлением геометрической формы (в том числе частично устройство основания под резиновую плитку); выполнены работы по усилению фундаментов ограждения спортивной площадки, а также работы по приведению фундаментов игровой площадки к нормативам согласно СП; заменены отдельные участки асфальтобетонного покрытия в местах просадки и сетки трещин. | В рамках гарантийных обязательств, не требует финансирования | МКУ «УКС» |
|  | 71 |  |  | Ликвидировать незаконно установленные гаражи в районе наркологии, г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен Работы по демонтажу гаражей выполнены. | В рамках текущей деятельности, не требует финансирования | ДИиЗО ДЖКХ |
|  | 72 |  | Карпачева Т.И. | Установить фонари уличного освещения по ИЖС «Пролески» г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | На контроле 10 сентября 2024 года совместно с представителем ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» проведено обследование сети наружного освещения ИЖС «Пролески» с целью определения объема работ, необходимого для организации дополнительного наружного освещения. В результате данного обследования определена потребность в установке светильников в количестве 175 штук. Устройство сети наружного освещения (1 этап) по указанному адресу в количестве 92 светильников будет выполнено во II полугодии 2025 года. |  | МКУ «УЖиРГО» |
|  |  |  | Дружинина И.В. (совместный) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азизова Н.В. (совместный) |  |  |  |  |  |
|  | 73 |  | Карпачева Т.И. | Выполнить ремонт автомобильных дорог в мкр. ИЖС «Пролески» г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен В ИЖС «Пролески» выполнены работы по строительству автомобильных дорог с устройством пешеходных тротуаров, установке знаков, вывозу строительного мусора. | 221 828,3 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа, областной бюджет) | МКУ «УКС» |
|  |  |  | Дружинина И.В. (совместный) |  |  |  |  |  |
|  | 74 | Единая Россия | Азизова Н.В. | Выполнить обустройство уличного освещения в ИЖС «Набокинские сады» | IV квартал 2024 года | На контроле Установка светильников по указанному адресу в 2025 году не предусмотрена. Затраты на выполнение мероприятий по организации наружного освещения будут учитываться в 2026 году при наличии достаточного бюджетного финансирования. |  | МКУ «УЖиРГО» |
|  | 75 | Единая Россия | Востокова С.Н. | Организовать на территории Старооскольского городского округа льготный проезд (проездные билеты) в общественном городском транспорте для школьников на период обучения | IV квартал 2024 года | На контроле В ноябре 2024 года были произведены предварительные расчеты в потребности средств бюджета для предоставления льготы для оплаты проезда школьникам из малообеспеченных семей и многодетных семей к месту учебы и обратно, внеурочная деятельность (кружки, секции, дополнительное образование). Для предоставления льготного проезда необходимо предусмотреть в бюджет городского округа 83 853,1 тыс рублей. Министерством цифрового развития Белгородской области вопрос о введении льготного проезда школьникам (вне зависимости от льготной категории) на территории Белгородской области по аналогии с предоставлением льготного проезда студентам и аспирантам (компенсация перевозчикам недополученных доходов в размере 93% предоставляется за счет средств областного бюджета), остался без рассмотрения. При наличии определения источника финансирования и определения льготной категории вопрос может быть рассмотрен дополнительно. |  | ДСР |
|  | 76 | КПРФ | Архипов Е.А. | На автобусной остановке с. Бочаровка установить скамейку | II квартал 2024 года | Исполнен В рамках текущей деятельности выполнены работы по установке скамьи на автобусной остановке с. Бочаровка. | В рамках текущей деятельности, не требует финансирования | МКУ СГО «ЦБСТ» |
|  | 77 | КПРФ |  | Произвести капитальный ремонт д. 56 мкр. Олимпийский г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | Исполнен В рамках адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области выполнены ремонтные работы д. 56 мкр. Олимпийский. | 50 926,9 тыс. руб. (средства собственников) | НО «Фонд содействия реформи-рованию ЖКХ Белгородс-кой области» |
|  | 78 | КПРФ |  | Провести устройство уличного освещения ул. Сергиевской, в районе д. 44-62, ул. Ровенской, район ИЖС «Пушкарские дачи» г. Старый Оскол | IV квартал 2024 года | На контроле Установка светильников по указанному адресу в 2025 году не предусмотрена. По ул. Ровеньской необходимо установить светильников в количестве 14 шт., опор - 5 шт., проложить кабельную линию 400 м, установить 1 шкаф управления наружного освещения. Ориентировочная стоимость 1 127,0 тыс. руб. По ул. Сергиевская необходимо установить светильников в количестве 19 шт., опор - 5 шт., проложить кабельную линию 700 м, установить 1 шкаф управления наружного освещения. Ориентировочная стоимость 1 307,0 тыс. руб. Затраты на выполнение мероприятий по организации наружного освещения будут учитываться в 2026 году при наличии достаточного бюджетного финансирования. |  | МКУ «УЖиРГО» |
|  | 79 | ЛДПР | Семенова А.Г. | Благоустроить территорию Старооскольского Дома художника для проведения культурно-досуговых мероприятий | III квартал 2024 года | На контроле В 2023 и 2024 годах МБУК «Старооскольский творческо-методический Центр» была подана проектная заявка на грантовый конкурс культурной платформы «Арт-Окно» (проект не был поддержан). В целях создания арт-пространства (благоустройства) на территории Дома художника в 2025 году будет подана заявка на грантовый конкурс «Вместе! С моим городом». Срок исполнения – III квартал 2025 года. |  | ДСР УК |
|  | 80 | Партия Пенсионеров | Карпов С.Н. | Произвести ремонт разрушающегося асфальтобетонного покрытия автодороги на ул. Ленина при повороте на ул. Хмелева, г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | Исполнен В рамках муниципального контракта выполнен текущий (ямочный) ремонт автодороги на ул. Ленина при повороте на ул. Хмелева (25 м2). | 53,6 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | МКУ «УКС» |
|  | 81 | Справедливая Россия | Корчагин О.В. | Приобрести мультимедийное оборудование для модельной библиотеки № 11 им. Л.С. Абдуллиной МКУК «Старооскольская ЦБС» (мкр. Рудничный, д. 1А), г. Старый Оскол | III квартал 2024 года | Исполнен Комплект мультимедийного оборудования приобретен в модельную библиотеку №11 им. Л.С. Абдуллиной за счет внебюджетных средств – реализации проекта-победителя ФПГ «Люди дела» (проектор + экран для проектора) | 47,9 тыс. руб. (бюджет Старооскольского городского округа) | ДСР |